**艺回课小程序验收标准**

说 明

1. 本附件作为《艺回课小程序项目-技术开发合同》的附件存在，用于约束本次项目的验收步骤和验收标准
2. 合同签订时，甲乙双方均需对本附件描述的内容达成清晰、一致的理解，并签字确认

验收阶段说明

# 验收顺序

按照时间先后顺序，本项目的验收分3个阶段，包括：

* 学生端小程序验收
* 教师端小程序验收
* 测试报告+最终验收

# 1.学生端小程序验收

甲方在此阶段主要验收内容包括：

* 界面数量是否符合《附件-艺回课小程序功能清单》中，“产品功能”-“学生端”的定义
* 界面包含功能是否符合《附件-艺回课小程序功能清单》中，“产品功能”中“学生端”的定义
* 界面样式展示，是否符合《附件-艺回课小程序功能清单》中，“产品界面”中“学生端”的定义
* 是否给出了完整的学生端小程序源代码，以及此时的服务端代码、数据库脚本、Redis等数据初始化脚本

# 2.教师端小程序验收

甲方在此阶段主要验收内容包括：

* 界面数量是否符合《附件-艺回课小程序功能清单》中，“产品功能”-“教师端”的定义
* 界面包含功能是否符合《附件-艺回课小程序功能清单》中，“产品功能”中“教师端”的定义
* 界面样式展示，是否符合《附件-艺回课小程序功能清单》中，“产品界面”中“教师端”的定义
* 是否给出了完整的教师端小程序源代码，以及此时的服务端代码、数据库脚本、Redis等数据初始化脚本

# 3.最终验收

甲方在此阶段主要验收内容包括：

* 界面数量（学生端、教师端）是否符合《附件-艺回课小程序功能清单》中，“产品功能”的定义
* 界面包含功能（学生端、教师端）是否符合《附件-艺回课小程序功能清单》中，“产品功能”中的定义
* 界面样式展示（学生端、教师端），是否符合《附件-艺回课小程序功能清单》中，“产品界面”中的定义
* 乙方输出的《性能、安全测试报告》是否满足《附件-艺回课小程序功能清单》中，“非功能性需求”的定义
* 客户端体验时，是否存在明显不符合《性能、安全测试报告》中承诺的场景，包括但不限于启动时间、接口响应速度、小程序稳定性问题等
* 是否给出了完整的学生端、教师端小程序源代码，以及此时的服务端代码、数据库脚本、Redis等数据初始化脚本

# 关于验收工作出现问题的约定：

1. 以上所有阶段的验收工作，如果不符合相关标准定义的，乙方有义务配合进行优化，使得交付产出符合相关附件的定义
2. 若经过双方协商，甲方同意变更相关验收标准的，需要双方补充书面协议并签字

双方签字确认

甲方： （盖章）

法定代表人/委托代理人： （签名）

年 月 日

乙方： （盖章）

法定代表人/委托代理人： （签名）

年 月 日